CASHFLOW · WEB GAME

# 交付依据与阶段复核报告

专业交付形式、公开研究、阶段成熟度与验证边界

| 受控项 | 当前值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CF-DOC-REVIEW-01 |
| 实现基线 | v0.6.4 / 236a3933ecef |
| 编制与复核日期 | 2026-10-27 |
| 文档性质 | 基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板 |
| 批准状态 | 产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准 |

# 阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

# 本文件目录

01   交付形式与使用方法

02   公开研究与可用证据

03   当前阶段复核

04   剩余批准与执行事项

# 交付形式与使用方法

| 交付物性质 | 原生格式 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 受控规格与报告 | DOCX + PDF | 可编辑评审、版本控制、固定阅读副本 |
| 规则／需求／任务／测试台账 | XLSX | 真实数据、筛选、追踪、状态与执行记录 |
| 评审简报 | PPTX + PDF | 跨角色评审范围、风险与待决定事项 |
| 交互及架构 | HTML + SVG | 可点击的设计原型、可编辑矢量图 |
| 机器契约 | OpenAPI JSON / JSON Schema | 联调、数据结构验证与工具集成 |

大公司并无适用于所有项目的统一Word模板。公开工程资料也经常使用Markdown；本交付按用户的阅读、部门协作与评审需要提供原生Office和PDF，保留JSON技术契约。文档深度、可追溯性和真实批准记录比扩展名更重要。

# 公开研究与可用证据

| 来源 | 读取范围 | 本次采用的原则 |
| --- | --- | --- |
| OpenAPI官方规范3.1.0 | 已读取公开规范文本 | 接口可被人和工具理解，支持生成文档、测试及客户端 |
| JSON Schema官方仓库 | README说明与版本入口；主分支为后续草案工作区 | 使用稳定2020-12声明与本机验证器，区分结构和业务约束 |
| Microsoft Xbox GDK Samples | 公开README的样例、媒体、环境和版本布局迁移说明 | 单独管理环境／资源／实现与兼容变更，不冒充内部流程 |
| Microsoft PlayFab仓库 | 取得的README仅为行为准则 | 不将其当作游戏生命周期或测试规范依据 |
| W3C WCAG官方仓库 | README的标准内容组织与维护说明 | 预留可访问性验收；没有据此宣称当前合规 |
| NASA／ISO／部分Learn页面 | 站点访问受限，未取得内容 | 不引用未读取条款，不宣称标准符合性 |

完整访问日期、URL、失败结果与短摘要位于公开研究来源.json；工作簿中的来源台账可筛选。参考公开标准不等于取得企业内部模板，也不等于项目已经认证。

# 当前阶段复核

| 阶段 | 当前事实 | 仍需完成 |
| --- | --- | --- |
| 范围与规则 | 历史用户目标与当前实现可定位 | 版次、冲突处理、批准范围与责任人 |
| UX／技术契约 | 几何、截图及本次结构化规格已建立 | 逐页批准截图、OpenAPI／Schema业务评审 |
| 实施与质量 | 已有代码、353单测与27浏览器记录 | 真实入口、兼容、容量、安全及人工验证 |
| 发布与验收 | 已有阶段包、版本与SHA | 实际部署／回退演练、用户签收 |
| 维护 | 已有版本和修复记录 | 实际角色任命、响应目标和持续回归 |

本次文档复核执行文件结构、可编辑数据、契约样例、PDF输出与本地阅读入口检查。游戏原有27套浏览器报告是历史证据，本次不把它们重标为今日重跑；最终验证结果以复核结果.json为准。

# 剩余批准与执行事项

需求与规则评审：关闭或明确豁免DEC-01至DEC-05。实际入口：按MAN-01至MAN-04记录操作系统、浏览器、缩放及候选包SHA。技术质量：确定性能／容量／安全／可访问性目标，再执行相应测试。

最终签收：产品、规则审阅者、QA与实际用户需要分别留下结论；所有批准栏当前保持未签署。本次交付补足工作依据，不能替代缺失的原版资料和实测结果。

# 评审与变更控制

| 角色 | 应复核内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品／策划 | 范围、规则冲突和验收口径 | 待指定，未签署 |
| 设计／研发 | 页面、契约、实现与技术边界 | 需按文档问题单评审 |
| QA／用户 | 证据可复现性及实际交付包 | 自动化证据与用户签收分开 |

变更登记：文档版本1.0；本次建立原生Office交付与结构化契约。后续应记录需求／决策ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。