CASHFLOW · WEB GAME

# 项目章程与治理基线

范围、角色、阶段门禁与风险

| 受控项 | 当前值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CF-CHARTER-01 |
| 实现基线 | v0.6.4 / 236a3933ecef |
| 编制与复核日期 | 2026-10-27 |
| 文档性质 | 基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板 |
| 批准状态 | 产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准 |

# 阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

# 本文件目录

01   项目目标与交付边界

02   阶段门禁与职责

03   治理与风险

04   公开研究与适配

# 项目目标与交付边界

目标是中文经典现金流网页游戏：完整包index可本机运行，Node服务支持不同浏览器联机。用户关注规则、原版交互与显示、解压试玩和回归质量。当前不承诺账号排行、分布式房间、大规模匹配或全部原版全等。

实现基线为v0.6.4；当前文档通过源码与已有报告补建，不追溯伪造过去的评审。官网在线版、实体101与中文参考站需要分别建立版本来源。

# 阶段门禁与职责

| 阶段 | 核心交付 | 通过标准 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 立项与治理 | 项目章程、RACI、风险 | 范围与责任明确 | 产品／技术负责人 |
| 02 需求与规则 | PRD、GDD、数据与决策工作簿 | 规则、来源和通过条件可执行 | 产品／策划 |
| 03 交互与视觉 | UI规格、流程原型、素材表 | 关键状态、异常和长文案有依据 | UX／UI／前端 |
| 04 技术契约 | 架构、OpenAPI、JSON Schema | 客户端／服务端／存档边界一致 | 技术负责人／前后端 |
| 05 实施与协作 | WBS、追踪、交接与变更 | 任务有输入、依赖、完成定义 | 制作人／研发 |
| 06 测试与质量 | 用例、环境矩阵、缺陷及报告 | 阻断缺陷关闭，证据范围明确 | QA／研发 |
| 07 发布与运维 | 构建、配置、备份、回退 | 解压包与受测文件一致 | 发布／运维 |
| 08 用户验收 | UAT、签收记录、遗留项 | 指定包、环境、责任人明确结论 | 产品／规则审阅／用户 |
| 09 维护与变更 | 问题、决策、回归与归档 | 修复可追溯，旧流程不破坏 | 产品／研发／QA |

G0范围确认→G1规则与页面基线→G2技术契约→G3纵向切片→G4功能回归→G5候选包验证→G6用户验收。未取得批准的门禁不因为存在代码而自动通过。

# 治理与风险

| 风险 | 级别 | 风险描述 | 当前处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | 高 | 规则冲突未决导致验收标准漂移 | 先确认比较基准，差异持续列账 |
| RSK-02 | 高 | HTTP测试不能替代用户file入口 | 指定设备实测完整包，不假造通过 |
| RSK-03 | 高 | 版本回退未演练可能读不回数据 | 备份、样本迁移矩阵、回退演练 |
| RSK-04 | 中 | 异步刷新与长中文导致覆盖 | 连续开关、最大金额、DPR场景回归 |
| RSK-05 | 中 | 文件存储不提供分布式事务 | 限制已验证部署范围，扩展前设计共享存储 |
| RSK-06 | 高 | 公开可下载不等于已取得商业使用授权 | 发布前核对素材、商标与文案授权依据 |

负责角色可以由同一人兼任，规则确认、实现与最终签收仍需分开记录。实际任命、预算和排期没有已确认资料，工作簿保留待指定，不填写虚构人员或日期。

# 公开研究与适配

OpenAPI的官方规范支持将接口变成可生成文档、客户端和测试的结构化契约；JSON Schema官方仓库说明其用途是数据验证与注释。本交付将二者用于实际房间API和游戏快照，而非只提供文字描述。

Microsoft Xbox GDK Samples公开资料按工具、媒体、样例、环境与版本迁移组织信息；本项目采用相同的“环境基线、实现资料、兼容变更”分离原则。该资料同时使用Markdown，说明文件扩展名并不决定专业性；本次按用户评审需要提供Office和PDF。

W3C仓库提供可访问性内容组织参考。当前未完成WCAG审计，不标记合规。NASA及ISO等部分站点访问失败，未取得的内容不作为已学习的条款或企业内部模板依据。

# 评审与变更控制

| 角色 | 应复核内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品／策划 | 范围、规则冲突和验收口径 | 待指定，未签署 |
| 设计／研发 | 页面、契约、实现与技术边界 | 需按文档问题单评审 |
| QA／用户 | 证据可复现性及实际交付包 | 自动化证据与用户签收分开 |

变更登记：文档版本1.0；本次建立原生Office交付与结构化契约。后续应记录需求／决策ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。