CASHFLOW · WEB GAME

# 实施计划与部门交接

WBS依赖、责任、需求追踪和完成定义

| 受控项 | 当前值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CF-PLAN-01 |
| 实现基线 | v0.6.4 / 236a3933ecef |
| 编制与复核日期 | 2026-10-27 |
| 文档性质 | 基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板 |
| 批准状态 | 产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准 |

# 阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

# 本文件目录

01   开发阶段与产物

02   跨部门交接

03   变更与完成定义

# 开发阶段与产物

| 子阶段 | 输入 | 输出 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境骨架 | 范围与技术边界 | 启动／构建入口 | 可复现环境记录 |
| 规则与数据 | GDD、决策与字段字典 | 引擎、导入数据、独立夹具 | 金额和边界可验证 |
| 纵向切片 | 一个用户故事与接口 | 开局至一次结算与保存 | 取消、失败和刷新也贯通 |
| 完整闭环 | 全部关键状态 | 单机／联机与恢复 | 主流程及异常回归 |
| 表现与稳定 | UI规格及缺陷台账 | 界面、音频、候选包 | 实际数据、长中文、字体失败验证 |

已有功能并不能追溯证明所有历史门禁获批。工作分解表同时记录已有证据与剩余实施任务，不虚构承诺日期和人员。

# 跨部门交接

| 交接双方 | 必须交付 | 验收责任 |
| --- | --- | --- |
| 产品→策划／设计 | 带ID需求、范围和冲突决定 | 目标与标准可执行 |
| 策划→规则／数据 | 字段含义、公式、例子、来源和边界 | 结算与牌面不能各自解释 |
| UX/UI→前端 | 状态表、坐标、字体、层级、素材和异常 | 中文与最大金额有处理策略 |
| 前端↔后端 | 指令、请求响应、权限、错误与恢复 | 双方用相同版本契约联调 |
| 研发→QA | 受测提交、构建、样例、影响范围 | 证据能复现并追溯需求 |
| QA→发布／用户 | 候选包SHA、缺陷与验收结果 | 包和报告一致、遗留明确 |

# 变更与完成定义

任务完成需同时满足：输入版本明确、实现可定位、针对性及必要回归通过、接口／Schema／数据／页面同步更新、未决问题记账。开发完成、QA通过、产品批准和用户签收是四个不同状态。

当前P0：真实file入口、规则比较基准和高影响差异决定。P1：逐页批准基线、存档迁移、接口契约评审。P2：容量性能、安全和可访问性目标及实测。工作簿给出前置依赖和负责角色；实际负责人、预算和时间待正式分配。

# 评审与变更控制

| 角色 | 应复核内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品／策划 | 范围、规则冲突和验收口径 | 待指定，未签署 |
| 设计／研发 | 页面、契约、实现与技术边界 | 需按文档问题单评审 |
| QA／用户 | 证据可复现性及实际交付包 | 自动化证据与用户签收分开 |

变更登记：文档版本1.0；本次建立原生Office交付与结构化契约。后续应记录需求／决策ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。