CASHFLOW · WEB GAME

# 发布运维与回退手册

受测包、环境、发布步骤与数据保护

| 受控项 | 当前值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CF-REL-01 |
| 实现基线 | v0.6.4 / 236a3933ecef |
| 编制与复核日期 | 2026-10-27 |
| 文档性质 | 基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板 |
| 批准状态 | 产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准 |

# 阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

# 本文件目录

01   构建与环境

02   发布操作

03   回退与恢复

04   发布准入

# 构建与环境

Node.js 18+；运行服务无需安装运行依赖，浏览器测试另需Playwright和Chromium。npm run build:preview用于阶段包；npm run release:check针对更强的原版全等要求，当前应阻断。

完整包index内嵌运行资源并按协议选择本机／在线适配；cashflow-offline.html保持纯离线。本机双击与HTTP静态托管、Node联机服务属于不同交付场景，检查表必须分行记录。

# 发布操作

1. 固定提交与版本并备份存档；2. 执行适用回归并留存日志；3. 构建ZIP；4. 解压实际包分别检查入口和在线；5. 校验HTML与受测文件SHA；6. 保存下载地址、配置与已知差异；7. 记录批准和发布责任人。

Node启动命令：node scripts/serve.cjs --host 0.0.0.0 --port 3000。健康检查GET /healthz。默认存档.cashflow/rooms.json，可用CASHFLOW_ROOMS_FILE指定。域名、TLS、代理、磁盘权限和可访问范围必须按实际部署验证。

# 回退与恢复

先停止新写入、备份现有数据和配置，再恢复旧构建。只有旧版本已验证可读该存档才可直接接回；跨版本不兼容时先按演练的迁移／还原路径恢复，不承诺盲目降级成功。

现有记录没有完整迁移及回退演练结论。工作簿提供检查项目与执行证据栏，当前未执行的项目保持待执行。

| 步骤 | 实际操作／命令 | 应留证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备份 | 停写后复制存档及配置 | 备份路径、时间与可恢复性 | 演练待执行 |
| 构建 | npm run build:preview | ZIP版本、提交与SHA | 有阶段构建记录 |
| 启动 | node scripts/serve.cjs --host 0.0.0.0 --port 3000 | listening输出与GET /healthz | 实际部署需重测 |
| 联机 | 两个浏览器加入同一个服务 | 准备、轮序和权限结果 | 已有自动化证据 |
| 本地入口 | 解压并双击index.html | 设备、浏览器、缩放与完整流程 | 真实文件入口待实测 |
| 回退 | 停写→备份→旧包与兼容存档 | 旧版本可读及关键场景 | 待演练 |

# 发布准入

受测文件与下载包一致；阻断缺陷关闭；遗留差异获明确处理；兼容及实际入口达到已约定范围；备份和回退步骤可执行；候选包被产品／QA确认。源码推送不能代替部署成功，阶段包也不能代替原版全等验收。

# 评审与变更控制

| 角色 | 应复核内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品／策划 | 范围、规则冲突和验收口径 | 待指定，未签署 |
| 设计／研发 | 页面、契约、实现与技术边界 | 需按文档问题单评审 |
| QA／用户 | 证据可复现性及实际交付包 | 自动化证据与用户签收分开 |

变更登记：文档版本1.0；本次建立原生Office交付与结构化契约。后续应记录需求／决策ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。