CASHFLOW · WEB GAME

# 用户验收与最终关闭方案

用例、证据、遗留项及签收

| 受控项 | 当前值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CF-UAT-01 |
| 实现基线 | v0.6.4 / 236a3933ecef |
| 编制与复核日期 | 2026-10-27 |
| 文档性质 | 基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板 |
| 批准状态 | 产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准 |

# 阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

# 本文件目录

01   验收对象与角色

02   用户验收场景

03   结论与遗留项

04   归档与关闭

# 验收对象与角色

验收必须指向一个不可变的候选ZIP、代码提交及入口HTML SHA。由产品确认范围，规则审阅者确认数值与版本依据，QA复核证据，用户在实际设备进行验收。角色尚未正式任命，不由文档工具代签。

# 用户验收场景

| ID | 操作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | 下载、解压、双击index及创建本机房间 | 无外部依赖；记录OS／浏览器／缩放和包SHA |
| UAT-02 | 选梦想、掷骰、处理事件与结束回合 | 轮序、现金和事件状态符合基线 |
| UAT-03 | 股票极值、取消、借还与不足现金 | 金额完整可读；未确认不结算；返回正确 |
| UAT-04 | 内外圈报表连续开关与字体失败 | 互斥、无旧布局回退、无字段溢出 |
| UAT-05 | 查看棋盘并恢复输入 | 无遮挡、不推进、普通与空白输入保留 |
| UAT-06 | 保存、刷新、断网与恢复 | 不重复结算；存档兼容范围有记录 |
| UAT-07 | 两个浏览器加入和轮流操作 | 非当前座位拒绝动作；会话恢复正确 |
| UAT-08 | 快车道、破产与终局、参考差异 | 行为与批准范围一致；未知项不默认为通过 |

# 结论与遗留项

验收结论只能为通过、不通过或有条件通过；有条件通过应列出明确遗留、影响、责任角色、约束和复验时间。当前没有正式最终签收记录。

原版全等验收还需要参考版次、全规则／文案／图像、全部特殊分支与交互的证据。黄金结算、多骰运行位置和实体手册等未决事项不能由自动化通过自动豁免。

# 归档与关闭

归档候选包与校验、实测环境、需求追踪、缺陷处理、规则差异结论和签收记录。维护版本继续保留历史；新增缺陷可重新打开，不删除原执行记录。

# 评审与变更控制

| 角色 | 应复核内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品／策划 | 范围、规则冲突和验收口径 | 待指定，未签署 |
| 设计／研发 | 页面、契约、实现与技术边界 | 需按文档问题单评审 |
| QA／用户 | 证据可复现性及实际交付包 | 自动化证据与用户签收分开 |

变更登记：文档版本1.0；本次建立原生Office交付与结构化契约。后续应记录需求／决策ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。