CASHFLOW · WEB GAME

# 缺陷、决策与持续维护

从用户反馈到复验关闭

| 受控项 | 当前值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CF-OPS-01 |
| 实现基线 | v0.6.4 / 236a3933ecef |
| 编制与复核日期 | 2026-10-27 |
| 文档性质 | 基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板 |
| 批准状态 | 产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准 |

# 阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

# 本文件目录

01   问题生命周期

02   当前问题与决定

03   变更评审与影响

# 问题生命周期

反馈→编号→复现→影响分析→决定范围→更新契约→修复→针对性测试→影响回归→候选包校验→用户复验→关闭。未复现、待验证、待用户复验不得直接标记为已关闭。

# 当前问题与决定

| 编号 | 事项 | 处理要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | 参考版次 | 确认最终比较版本和合法使用边界 | 待确认 |
| DEC-02 | 黄金结算 | 选择复现网站行为或卡面计算 | 待确认 |
| DEC-03 | 语言与视觉 | 分开确认文案、布局、像素与字体目标 | 待确认 |
| DEC-04 | 教育贷款 | 确认兼容范围，保留旧profile区别 | 待核验 |
| DEC-05 | 多骰位置 | 补充不同页面的原站运行坐标证据 | 待核验 |
| DEC-06 | 真实文件入口 | Windows/Edge及Chrome真实双击并记录SHA | 待执行 |
| DEC-07 | 性能目标 | 确定并发、响应延迟、存档写入预算 | 待评审 |
| DEC-08 | 最终签收 | 产品、规则审阅与用户签收具体候选包 | 待执行 |

历史修复：v0.6.3本地入口、报表与骰子显示；v0.6.4股票金额、快车道旧布局回退、棋盘遮挡与原图骰子。记录对应源码和日志，不将历史自动化证据等同于用户已经签收。

# 变更评审与影响

每项变更记录需求／决策ID、规则数值与牌面、前后端指令、Schema、存档、素材、取消／恢复、测试与发布影响。实现可兼容不等于设计已批准，所有例外需要留下决定人与理由。

维护负责人实际姓名、响应时限和SLA尚未指定。当前文档提供职责与检查依据，不填写没有事实支持的服务承诺。

# 评审与变更控制

| 角色 | 应复核内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品／策划 | 范围、规则冲突和验收口径 | 待指定，未签署 |
| 设计／研发 | 页面、契约、实现与技术边界 | 需按文档问题单评审 |
| QA／用户 | 证据可复现性及实际交付包 | 自动化证据与用户签收分开 |

变更登记：文档版本1.0；本次建立原生Office交付与结构化契约。后续应记录需求／决策ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。